Temeljem članka 31. Statuta općine Goričan (Službeni glasnik Međimurske županije br. 5/2013, 9/18) Općinsko vijeće općine Goričan na svojoj ______ sjednici održanoj _________ donosi

O D L U K U

O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU

PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020.GODINU

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu objaviti će se u Službenom glasniku Međimurske županije.

KLASA:                                                                                Predsjednik Općinskog vijeća 
URBROJ:
Goričan,                                                                                           Stjepan Ribarić

Temeljem članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18) Načelnik podnosi

I Z V J E Š Ć E

O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE ZA 2020.GODINU

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020.godinu izvršen je kako slijedi:

| r.b. | NAZIV INVESTICIJE | PLAN ZA 2020. | IZVRŠENJE U 2020. | IZVOR FINANCIRANJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nerazvrstane ceste |  |  |  |
| 1.1. | Uređenje parkirališta u Školskoj ulici | 690.000,00 kn | 680.274,31 kn | Komunalna naknada, MRRiFEU |
| 2. | Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima |  |  |  |
| 2.1. | Uređenje prostora ispred OŠ Goričan | 66.000,00 kn | 66.056,26 kn | Proračun općine, Međimurska županija |
| 3. | Javne zelene površine |  |  |  |
| 3.1. | Urbana oprema-dječja igrališta | 200.000,00 kn | 196.925,00 kn | Komunalna naknada, proračun općine |
| 3.2. | Park Trnavska-Murska-urbana oprema | 50.000,00 kn | 46.062,50 kn | Komunalna naknada, proračun općine |
| 4. | Građevine i uređaji javne namjene |  |  |  |
| 4.1. | Širokopojasna optička mreža | 114.000,00 kn | 113.569,23 kn | Sredstva Europske unije |
| 4.2. | Obnova sakralnih objekata | 82.000,00 kn | 81.256,63 kn | Komunalni doprinos, proračun općine |
| 5. | Groblja |  |  |  |
| 5.1. | Staza od groblja do crkve | 55.000,00 kn | 54.320,00 kn | Proračun općine |

Članak 2.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020.godinu objaviti će se u Službenom glasniku Međimurske županije.

KLASA:                                                                                            NAČELNIK
URBROJ:
Goričan,                                                                                           Mario Moharić