Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20) te članka 31. Statuta općine Goričan (Službeni glasnik Međimurske županije br. 5/13, 9/18) Općinsko vijeće općine Goričan na ______ sjednici održanoj ________usvojilo je

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Članak 1.

Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2020.godinu planirana su ukupna sredstva održavanja u iznosu od 1.085.123,90 kn.

Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.godinu povećana su  planirana sredstva održavanja te ukupno iznose 1.298.100,00 kn.

Članak 2.

Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2020.g. određen je opis i opseg poslova održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s procijenjenim troškovima za pojedine poslove.

Članak 3.

Obavljanje djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture obuhvaća:

- Održavanja nerazvrstanih cesta

- Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

- Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

- Održavanje javnih zelenih površina

- Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

- Održavanje groblja i krematorija unutar groblja

- Održavanje čistoće javnih površina

- Održavanje javne rasvjete

Članak 4.

Za izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020.godini utrošeno je 1.001.351,97 kn iz prihoda od komunalne naknade, komunalnog doprinosa te ostalih proračunskih prihoda kako slijedi:

| r.b. | NAZIV | Planirano | Ostvareno | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Održavanje nerazvrstanih cesta | 219.100,00 kn | 175.474,63 kn | 80,00 |
| 2. | Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima | 65.000,00 kn | 59.906,75 kn | 92,16 |
| 3. | Održavanje javnih zelenih površina | 543.000,00 kn | 517.499,47 kn | 95,30 |
| 4. | Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene | 82.000,00 kn | 81.256,63 kn | 99,09 |
| 5. | Održavanje groblja | 224.000,00 kn | 160.433,17 kn | 71,62 |
| 6. | Održavanje javne rasvjete | 165.000,00 kn | 6.781,32 kn | 4,11 |
|  |  | 1.298.100,00 kn | 1.001.351,97 kn |  |

Članak 5.

Ovo izvješće će se u Službenom glasniku Međimurske županije a stupa na snagu osam dana od dana objave.

KLASA:  
URBROJ:  
Goričan,

Predsjednik Općinskog vijeća

Stjepan Ribarić